經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄
壹、會議名稱：110年度臺中地區水源調配小組第2次
貳、會議時間：110年8月25日（星期三）上午9時30分
參、會議地點：本局調度中心一樓會議室
肆、主持人：潘副局長禎哲
伍、紀錄 ：趙美英
陸、出（列）席者：（如附簽名冊）
柒、主席致詞：(略)
捌、報告事項：
一、	各單位報告大安溪水供水情形：(略)
二、	各單位報告大甲溪供水情形：(略)
三、	本局經管課簡報大安、大甲溪水源情勢分析：(略)
玖、出席單位意見
   一、台電公司大甲溪發電廠：
(一)大甲溪電廠負有電力系統尖峰負載調頻任務，及兼具防洪濟枯功能，為使水資源作最有效益之利用，建議依運用規線調整緩升。
(二)若8月底德基水庫達滿庫EL.1408公尺，遇極端氣候局部大降雨，德基水庫失去防洪調節功能，一旦排洪其排洪水量及高濁度原水對下游造成的影響更大更久。
拾、綜合決議：
 一、鯉魚潭水庫：
(一)鯉魚潭水庫溢流時，優先利用溢流量，每日控管量9月為75萬噸、10月為70萬噸，並視鯉魚潭水庫入流量及蓄水量滾動檢討後續出水管控量。
(二)大安溪上灌區110年9月~10月上旬為4.5cms、10月中旬為5cms、10月下旬5.5cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
(三)大安溪下灌區110年9月~10月上旬為4.5cms、10月中旬為5cms、10月下旬5.5cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
 二、德基水庫(石岡壩)：
(一)大台中用水控管為145萬噸，鯉魚潭水庫停止溢流後，請水公司優先取用大甲溪水源，豐原場9月控管出水量為70萬噸、10月控管出水量為75萬噸。
(二)大甲溪葫蘆墩圳供水量110年9月~10月上旬為8cms、10月中旬為8.5cms、10月下旬為9cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
(三)石岡壩下游各圳路110年9月~10月上旬為8cms、10月中旬為8.5cms、10月下旬為9cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
 三、為石岡壩取供水穩定，請大甲溪電廠發電作業時兼顧下游用水穩定。
 四、為因應氣候變遷降雨豐枯差異更大，且科技進步氣象預報颱風準確性提高可縮短防洪整備時程，請大甲溪發電廠持續蓄升德基水庫蓄水量，以依規線提前兩旬，蓄升德基水庫並維持滿庫至10月底 (110年9 月1日規線水位原為EL.1400.39公尺提高至9月21日之規線水位EL.1404.26 公尺)為目標，如有電力系統任務及防洪需求再機動調整。