經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄
壹、會議名稱：110年度臺中地區水源調配小組第4次
貳、會議時間：110年12月21日（星期二）上午10時30分
參、會議地點：本局調度中心一樓會議室
肆、主持人：潘副局長禎哲
伍、紀錄 ：趙美英
陸、出（列）席者：（如附簽名冊）
柒、主席致詞：(略)
捌、報告事項：(略)
玖、綜合決議：
 一、鯉魚潭水庫：
(一)鯉魚潭水庫111年1月~2月每日控管量為65萬噸以下，視鯉魚潭水庫入流量及蓄水量滾動檢討後續出水管控量。
(二)大安溪上灌區一期作預定於2月中旬開始供灌，111年1月為2.7cms，2月上旬為2.7cms、2月中、下旬為4.5cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
(三)大安溪下灌區一期作預定於2月中旬開始供灌，111年1月為0.3cms，2月上旬為0.3cms、2月中、下旬為3.5cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
 二、德基水庫(石岡壩)：
(一)大台中用水控管為150萬噸，請水公司優先取用大甲溪水源。
(二)大甲溪葫蘆墩圳一期作預定於2月中旬開始供灌，111年1月為2.5cms，2月上旬為2.5cms、2月中、下旬為7.5cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
(三)石岡壩下游各圳路一期作預定於2月中旬開始供灌，111年1月為1.5cms，2月上旬為1.5cms、2月中、下旬為8.5cms，視降雨情形與需求彈性調整農業供水量。
 三、德基水庫除電力系統緊急需求狀況外，請配合下游各標的用水需求放水。
 四、中部地區為枯水季，請各用水單位節約用水，另請農田水利署臺中管理處加強宣導大安溪下灌區山腳工作站、苑裡工作站及大甲溪灌區西屯工作站111年度水資源競用區一期稻作轉旱作計畫，以廣為周知提高申請面積。
 五、 111年上半年鯉魚潭水庫、石岡壩各用水單位及大安溪與大甲溪農業審議計畫用水量如附表。