經濟部水利署中區水資源分署　工程督導自行檢查表
工程名稱				督導日期
承攬廠商			監造單位／委託監造廠商
檢 查 事 項				檢查結果()		檢 查 情 形 說 明
				是	否
監 / 造 / 單 / 位	1.監造計畫書提送、審查及核定期程是否符合規定？
	2.監造計畫書內容是否符合工地現場執行需求？是否適時進版？
	3.開工準備(施工前說明會、危害因素告知單)文件是否齊全？
	4.施工計畫書審查及核定期程是否符合規定？
	5.品管計畫書審查及核定期程是否符合規定？
	6.安全衛生管理計畫書審查及核定期程是否符合規定？
	7.環境維護計畫書審查及核定期程是否符合規定？
	8.材料設備送審管制總表、材料設備抽(試)驗管制總表、施工品質檢驗統計總表及工程材料檢(試)驗統計表是否確實記錄？
	9.監造報表是否逐日填列完成？內容(當日施作之工作項目、數量、範圍、施工取樣試驗紀錄、抽查不符合案件之登記、通知廠商辦理事項及重要事項)是否詳實記載？
	10.內、外部品質稽核是否依規定頻率執行？
	11.安全衛生及環境保護措施現場檢查表是否依規定頻率檢查並詳實記載？
	12.施工設備查證紀錄表是否確實紀錄？
	13.材料設備抽(試)驗紀錄表是否依規定頻率檢驗並確實紀錄？相關試驗報告、出廠證明文件是否全數完成判定？
	14.施工品質抽(試)驗紀錄表是否依規定頻率檢驗並確實紀錄？相關試驗報告是否全數完成判定？
	15.施工抽查紀錄表是否依規定頻率檢驗並確實紀錄？
	16.隱蔽物部份是否依施工程序及現場施工實際需要確實查驗並填寫隱蔽物查驗紀錄？
	17.機電設備功能運轉測試是否依規定檢驗測試？檢驗測試紀錄表是否確實紀錄？
	18.文件記錄管理是否合宜？
	19.是否依規定適時辦理修正施工(變更設計)預算書？ / (1)工期<6m，辦理一次為原則，最遲於竣工前核定。 / (2)6m<工期<1y，預定完工前3個月為原則，最後一次最遲於竣工前核定。 / (3)工期>1y，每年至少彙辦一次為原則，最後一次最遲於竣工前核定。
	20.施工進度執行情形是否依預定進度、網(桿)狀圖管控？是否適時召開趕工會議？
	21其他

施 / 工 / 廠 / 商	1.營造保險是否依契約及時投保及加減保？
	2.施工計畫書提報期程是否符合規定？ 是否依審查意見修訂完成？
	3.施工計畫書內容是否符合工地現場執行需求？是否適時進版？
	4.品管計畫書提報期程是否符合規定？ 是否依審查意見修訂完成？

檢 查 事 項		檢查結果()		檢 查 情 形 說 明
		是	否
施 / 工 / 廠 / 商	5.品管計畫書內容是否符合工地現場執行需求？是否適時進版？
	6.安全衛生管理計畫書提報期程是否符合規定？是否依審查意見修訂完成？
	7.環境維護計畫書提報期程是否符合規定？ 是否依審查意見修訂完成？
	8.環境維護計畫書內容是否依審查意見修訂完成？
	9.分項施工計畫書是否依施工計畫書內原訂時程提報？
	10.是否確實執行施工前職業安全衛生教育訓練及危害因子告知？
	11.材料設備送審管制總表、材料設備管制總表、施工品質檢驗統計總表及工程材料檢(試)驗統計表是否確實記錄？
	12.施工日誌是否逐日填列完成？內容是否詳實記載？
	13.安全衛生及環境保護措施自主檢查表是否逐日填寫？內容是否詳實記載？
	14.自主檢查表是否依規定頻率檢查並確實紀錄？
	15.不合格品質之管制是否進行追蹤並製成管制總表？
	16.矯正與預防措施是否確實填具完成？
	17.內部品質稽核是否依規定頻率執行？
	18.專任工程人員是否適時進行督察？督察次數是否足夠？紀錄是否詳實記載？
	19.施工進度是否依預定進度、網(桿)狀圖管理執行？ 是否適時辦理工期展延？
	20.文件記錄管理是否合宜？
	21其他
施 / 工 / 現 / 場	1.施工品質
	2.職業安全
	3.環境保護
	4.防汛整備情形(汛期間)
	5.其他
其他補充說明：

填表人：　　　　　　 　　　　主辦人員：　　　　　　　　　 　單位主管：
註：工程主辦單位依檢查表內事項先行預檢填列，並於督導當日提供小組參考。